ORCA 6.1.1 · 51 COMPOUNDS · NMR WORKFLOW

Figure 3 剩余 51 个化合物
ORCA–NMR 完整计算方案

基于苯甲酰胺方案的整合、纠错与自适应 HPC 版本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 / 2026-08-20 |
| 范围 | F3_001–F3_052，排除 F3_005 苯甲酰胺 |
| 状态 | INPUTS_PREPARED · HPC_NOT_RUN · DRAFT_NOT_VALIDATED |
| 默认模式 | PRACTICAL_HIGH_ACCURACY；异常时升级 ULTRA_DIAGNOSTIC |
| 交付目录 | E:\For_codex\C_N_coupling\ORCA_260820\ORCA_51_NMR_PRACTICAL_HIGH_ACCURACY_v1 |

科学边界 本文件描述的是可复现的计算方案和预生成输入，不是实验数据，也不构成“已验证可与实测完全一致”的承诺。PBE0 与 revDSD 结果必须分别保留；不同固定显式溶剂组成不得直接混合。

# 执行摘要

本方案把苯甲酰胺的 2+3+5 GOAT 配置保留为每个化合物三个固定组成分支的最低成功目标，但把“成功任务数”与“构象/谱图收敛”分开。所有备用起点预先生成并保持 HELD，控制器按 wave 释放；达到最低成功数后，仍必须通过低能盆地复现、氢键 motif 覆盖、结构完整性、连续 wave 稳定和加权位移稳定门。

| 指标 | 数量/配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 化合物 | 51 | 排除 F3_005 |
| 固定组成场景 | 153 | 每个化合物 3 个，分支间不混合 |
| 最低有效 GOAT | 510 | 51 × (2+3+5)；不是最终收敛保证 |
| 预生成候选池 | 1560 | 未释放任务保持 HELD |
| 复杂度分层 | R 17 / M 20 / H 12 / X 2 | 仅改变候选上限与资源，不改变最低门 |

## 本次整合中修正的关键问题

| 原问题 | 修订 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 把 2+3+5 当作统一充分条件 | 仅作为最低成功目标；停止还需要盆地、motif 和位移稳定门 | 避免柔性分子过早停止 |
| 先提交全部任务再强制取消 | 候选预登记为 HELD；逐 wave 释放；不取消 RUNNING/COMPLETING | 避免完成时间偏差和半写文件 |
| revDSD 被描述为必然更准 | 完整 PBE0 基线 + 独立 revDSD 覆盖谱；通过外部验证决定采用 | 不以成本代替准确性证据 |
| NoFrozenCore 对所有分子开启 | 仅小/轻元素 ULTRA 分支；常规生产保持独立且资源可控 | 降低内存和适用性风险 |
| 把一个显式水等同真实含水量 | 只解释为条件化湿敏感性；保留匹配干分支 | 不伪造水活度 |
| 跨显式溶剂组成 Boltzmann 混合 | 严格禁止；每个固定组成独立归一化和报告 | 自由能参照保持一致 |
| 全部化合物输出 13C | F3_035/F3_043/F3_044 无碳，不生成虚假的 13C 谱 | 核种与元素一致 |
| 16 MPI × 6400 MB 用于 revDSD | 从 8 MPI × 7000 MB、约 128 GB 节点和 ≥250 GB scratch pilot | 满足 ORCA 内存余量 |

## 状态与不可越过的边界

- 当前包可用于输入审查、GOAT 分波提交和后续任务构建；尚未在目标服务器上运行 ORCA。

- GOAT/HPC 路线在配置真实 site profile 后可执行；新的 r2SCAN-3c→PBE0 自动交接 builder 尚未完成夹具验证，因此默认保持 FAIL_CLOSED。包内保留经审计的 GOAT→PBE0 直接兼容路线。

- DMSO-d6、D2O、pD、温度和显式水数量多数是已记录的建模假设，不应改写成逐样品实测条件。

- 只有独立实验/留出集才能验证化学位移误差；不能用同一实验谱反调参数后再宣称预测准确。

- L1 原始计算、L2 clean calculated spectrum、L3 synthetic appearance 必须分层保存。

# 完整工作流与门控

| 阶段 | 名称 | 核心方法/规则 | 输出门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 身份与条件锁定 | 结构、立体、盐/质子化态、核种、温度、溶剂、ORCA 6.1.1 | identity/condition receipt |
| 1 | 固定组成建模 | DMSO: continuum / +2DMSO / +2DMSO+H₂O；D₂O: 三个水合层级 | scenario registry |
| 2 | GOAT 候选搜索 | GOAT-ENTROPY/XTB/ALPB；确定 seed；候选池 HELD | wave manifest |
| 3 | 结构与去重门 | 连接关系、总电荷、立体、簇完整、RMSD、氢键 motif | approved GOAT gate |
| 4 | 经济型 DFT 初筛 | r2SCAN-3c/CPCM opt/freq；QRRHO 初筛和异常识别 | screening ensemble |
| 5 | 生产级 DFT | PBE0-D4/def2-TZVPP/RIJCOSX/CPCM，VeryTightOpt/SCF，DefGrid3 | approved opt/freq |
| 6 | 热力学平均 | 实验温度 QRRHO；同一固定组成内归一化；检查快交换假设 | weight set |
| 7 | 完整基线屏蔽 | PBE0/pcSseg-3 覆盖全部批准/入选构象 | PBE0 shielding |
| 8 | 高层方法验证 | revDSD-PBEP86-D4/2021/pcSseg-3 relaxed density，覆盖人口≥95% | separate revDSD spectrum |
| 9 | 参考与定标 | 同方法、同 ORCA 版本、同溶剂近似 TMS；独立校准集 | reference receipt |
| 10 | J 与自旋模拟 | PBE/pcJ-3 与 PBE0/pcJ-2 分支不平均；交换 H 默认不建相干细结构 | transition list |
| 11 | 分层出图 | clean calculated + 单独标注 synthetic appearance；后处理不移动 analyte ppm | L2/L3 deliverables |

## 方法层级的正确关系

PBE0 是完整基线；revDSD 是独立验证，不是自动替换。 未计算 revDSD 的人口尾部不能直接用 PBE0 屏蔽常数填充后与 revDSD 混合。只有 revDSD 覆盖每个固定组成至少 95% 人口时，才可输出该方法的独立归一化谱；覆盖不足则补算，或只报告方法差异诊断。

| 用途 | 方法 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| GOAT | GOAT-ENTROPY XTB ALPB(solvent) | 构象/微溶剂化搜索；不是最终 NMR 方法 |
| 快速初筛 | r2SCAN-3c + continuum | 降低所有候选都做昂贵 PBE0 freq 的成本；异常体系可跳过并直接升级 |
| 生产 opt/freq | PBE0-D4/def2-TZVPP RIJCOSX | 同组成内能量与 QRRHO；保持显式簇 |
| 完整屏蔽基线 | PBE0/pcSseg-3 GIAO | 全部批准/生产入选构象 |
| 高层验证 | revDSD-PBEP86-D4/2021/pcSseg-3 relaxed density | 高权重人口并集；NoFrozenCore 只在合格 ULTRA 分支 |
| J 分支 | PBE/pcJ-3 与 PBE0/pcJ-2 | 保持分支独立，由跨化合物 gate 选定 |
| 可选诊断 | RI-MP2 / DLPNO-MP2 / CCSD(T) / VPT2 | 不是默认批量生产；需手动适用性与成本门 |

# GOAT 数量与自适应停止

| 分支 | 解释 | 最低成功 | 首波释放 | 典型 held/上限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景 1 | continuum / 最低水合层 | 2 | 3 | 2 / 4 | 保持 1 个备用或按复杂度扩展 |
| 场景 2 | +2 DMSO / 中等水合层 | 3 | 4 | 3 / 6 | 保持 2 个备用或按复杂度扩展 |
| 场景 3 | +2 DMSO+1H₂O / 最高水合层 | 5 | 7 | 5 / 10 | 湿分支采样更强，但仍不是实际含水量 |

| 等级 | 适用对象 | 三个场景最大候选 | 总候选 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 刚性/小分子 | 4 / 6 / 10 | 20 | 通常从 2+3+5 开始 |
| M | 中等柔性 | 6 / 10 / 16 | 32 | 门失败时自动补发 |
| H | 离子、盐、多氢键或高柔性 | 8 / 12 / 20 | 40 | 物种与 motif 门更严格 |
| X | 超高柔性/复杂药物 | 10 / 16 / 24 | 50 | 建议分构象子空间和代表性 pilot |

## 停止必须同时满足

- 每个固定组成分支达到预设最低有效成功数；失败重跑同一 seed 不算新的独立起点。

- 低能盆地在独立 wave 中复现，且连续 wave 不再产生重要的新 DFT 低能盆地。

- 连接关系、质子化态/盐型、手性和显式溶剂簇完整；氢键 motif 覆盖达标。

- 同组成内加权位移稳定：非交换 ¹H 变化 <0.03–0.05 ppm；¹³C <0.3–0.5 ppm；NH <0.2 ppm，且峰顺序稳定。

- 人口尾部受控；若低频模式、慢交换或多物种不确定，停止状态只能是 PROVISIONAL，不得锁为最终 ensemble。

# 特殊化学路由

| 对象 | 风险 | 强制处理 |
| --- | --- | --- |
| F3_006 | I | 常规 basis/ECP 预检；X2C/ZORA/ECP、picture-change 与参考一致性 fail-closed；未批准前不运行 NMR property |
| F3_016–017 | 盐型 | full-salt 为主；cation-only 与 contact/separated ion pair 作为独立敏感性，不跨物种混合 |
| F3_019 | D₂O/立体 | L 标准状态需样品确认；水合层级独立；交换 H 不按普通 analyte ¹H 处理 |
| F3_020 | 两性离子 | 登记图与 D₂O 生产物种 hash 分开；中性与两性离子不得混权 |
| F3_021 | 二盐酸盐 | pD、对离子和主物种未实测时保持模型假设标签 |
| F3_022 | 大型多羟基柔性分子 | X 级；分构象子空间；先 pilot 再扩大；revDSD 仅手动门控 |
| F3_023 | 身份冲突 | 当前登记结构无 nitro；样品身份未确认前 property stage fail-closed |
| F3_035/043/044 | 无碳 | 不输出 ¹³C；D₂O 中交换 H 信号不作为常规 analyte ¹H；优先 ¹⁵N/³¹P 或正交表征 |
| 含 F/P/Cl | 基组/耦合 | 逐元素 basis/auxiliary-basis 预检；需要时输出 ¹⁹F/³¹P，J 图按可见核自动构建 |

# HPC 资源、故障恢复与可移植性

一万核主要用于在化合物、场景、构象和方法之间并行，而不是把一万个核分给单个 ORCA 作业。对 revDSD MP2 response，增加 MPI ranks 可能复制中间量并恶化内存。资源申请中的 scheduler CPUs 与 ORCA %pal nprocs 必须分开记录。

| 阶段 | ORCA ranks | MaxCore MB/rank | walltime | 节点内存 | local scratch | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOAT-R/M | 8 | 2,000 | 24–72 h | ≥40 GB | 50–150 GB | 按场景/分子并行 |
| GOAT-H/X | 8 | 2,000 | 72–120 h | ≥64 GB | 150–300 GB | 逐 wave；不强杀运行任务 |
| r2SCAN opt/freq | 8–16 | 4,000–6,000 | 48–96 h | 96–192 GB | 150–300 GB | 按实测 MaxRSS 调整 |
| PBE0 opt/freq | 8–16 | 6,000 | 72–168 h | 128–256 GB | 200–400 GB | 大显式簇减少 ranks |
| PBE0 shielding/J | 8–16 | 6,000–8,000 | 48–120 h | 128–256 GB | 150–300 GB | J 单独运行 |
| revDSD pilot | 8 | 7,000 | 120 h | 约128 GB | ≥250 GB | 小/中体系起点 |
| revDSD medium | 8 | 9,000 | 168 h | 约192 GB | ≥350 GB | 先单任务测 MaxRSS |
| revDSD large | 4–8 | 9,000–16,000 | 168 h+ | 约256 GB+ | ≥500 GB | 手动批准，不盲目扩 ranks |

内存硬门 默认要求 nprocs × MaxCore ≤ 70–75% 的节点可用内存，并额外保留 ORCA 模块、MPI 和文件缓存开销。16 × 6400 MB = 102.4 GB 不适合约 114 GB 节点的 revDSD relaxed-density MP2 response。

## 故障分类与恢复

| 错误 | 判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Read-only filesystem / I/O | 节点本地盘或 Slurm spool 故障 | 仓库只读；复制到独立 runtime + local scratch；原子回收并做 SHA-256 |
| OpenMPI/OpenFabrics | MPI ABI/传输层不匹配 | 使用 ORCA 安装包匹配的 OpenMPI；完整路径直接运行 ORCA；禁止外层 mpirun |
| MP2 response 内存 | rank 数和中间量复制过大 | 8×7000 pilot；仍失败则 4 ranks 或高内存节点；不要把 SCF 结果冒充 relaxed density |
| GOAT 超时 | 显式簇空间大 | 等待本 wave 已释放任务进入终态，再补发 HELD；新 attempt 记录新 receipt |
| 虚频 | 浅势阱/溶剂软模或鞍点 | 内部模式 <−20 cm⁻¹ 重优化；−20–0 cm⁻¹ 检查振动并位移重优化 |
| stale lock | 节点失联/旧作业未清理 | 核对 scheduler JobID + heartbeat + grace period；控制器幂等解锁 |
| SCF/数值失败 | 不是内存问题 | 单独修复 SCF/网格/初猜；不得用加内存的 retry ladder 掩盖科学失败 |

## 提交与回收顺序

- 在登录节点执行 package audit，确认 ORCA 6.1.1、MPI、RDKit/Python 和 site_config。

- 以 dry-run 生成 wave-1 submit plan；人工检查 job count、memory、walltime 和 scratch。

- 显式 --apply 后只释放 wave 1；服务器端控制器持续收集 state/receipt/heartbeat。

- 所有已释放任务进入终态后，运行结构、去重、motif 和收敛门；只有门失败才释放下一 wave。

- GOAT ensemble 锁定后由 builder 生成 opt/freq；任何输入 hash 改变都要求新 attempt。

- property 任务只有在 QRRHO/构象权重、重元素和参考门通过后生成。

- 回收 L1/L2/L3、effective manifest、checksums 和最终 receipt；严禁以图片替代原始表格。

# 计算时间的现实预估

下表是服务器 wall-clock 规划范围，不是承诺。实际值由分子大小、柔性、显式簇、队列限制、单节点内存、失败率和可同时运行的数组数决定。增加总 CPU 主要缩短批量吞吐时间；单个 revDSD 作业通常不会随核数线性加速。

| 等级 | 类型 | Practical 预估 | 含全面 revDSD/Ultra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 小/刚性 | 约 3–10 天 | 约 1–3 周 | 优先完成一组代表性 blind validation |
| M | 中等柔性 | 约 1–3 周 | 约 2–5 周 | PBE0 屏蔽可并行；revDSD 可能成为关键路径 |
| H | 离子/盐/高柔性 | 约 2–6 周 | 约 4–10 周 | 物种与显式溶剂不确定性通常比核数更重要 |
| X | 复杂药物/极高柔性 | 约 4–10 周或更久 | 只在人工批准后 | 应分区采样和分阶段决策，不建议一开始全量 revDSD |

对 51 个化合物的总 wall-clock 若服务器允许大量独立数组并行，整体时间由最慢的 H/X 类和 revDSD 高内存任务决定，而不是 51 个分子的时间简单相加。建议先跑 R 类代表、F3_006 重元素、F3_016/017 盐型、一个 D₂O 体系和 F3_022 X 类 pilot，再决定全量释队。

# 51 个化合物路由总表

说明：GOAT 列为三个固定组成分支的最低成功目标/最大候选池；实际停止仍受收敛门控制。

| ID | 化合物 | 式 | 溶剂 | 级 | GOAT 目标/上限 | 核种 | 特殊门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3_001 | formamide | CH3NO | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_002 | acetamide | C2H5NO | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_003 | trifluoroacetamide | C2H2F3NO | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C;19F | 19F_REFERENCE_AND_CF_COUPLING_GATE;F_BASIS_PREFLIGHT;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_004 | oxamide | C2H4N2O2 | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | SOLUBILITY_AND_AGGREGATION_RISK;EARLY_COMPLEXITY_UPGRADE_IF_COVERAGE_GATE_FAILS |
| F3_006 | 2-iodobenzamide | C7H6INO | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | IODINE_X2C_OR_ZORA_PICTURE_CHANGE_GATE;I_BASIS_ECP_COVERAGE_GATE;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_007 | phenylacetamide | C8H9NO | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_008 | 4-hydroxyphenylacetamide | C8H9NO2 | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_009 | 4-nitrobenzamide | C7H6N2O3 | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_010 | 4-methoxyphenylacetamide | C9H11NO2 | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_011 | terephthalamide | C8H8N2O2 | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_012 | nicotinamide | C6H6N2O | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_013 | glycinamide | C2H6N2O | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_014 | L-phenylalaninamide | C9H12N2O | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_015 | L-prolinamide | C5H10N2O | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_016 | L-serinamide hydrochloride | C3H9ClN2O2 | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | FULL_SALT_PRIMARY;CATION_ONLY_MANUAL_SENSITIVITY;ION_PAIR_MOTIF_GATE;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_017 | L-leucinamide hydrochloride | C6H15ClN2O | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | FULL_SALT_PRIMARY;CATION_ONLY_MANUAL_SENSITIVITY;ION_PAIR_MOTIF_GATE;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_018 | L-alaninamide | C3H8N2O | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_019 | L-asparagine zwitterion | C4H8N2O3 | D2O | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | L_STEREOCHEMISTRY_SAMPLE_CONFIRMATION;D2O_SPECIES_AND_PD_GATE |
| F3_020 | L-glutamine (neutral form shown) | C5H10N2O3 | D2O | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | AQUEOUS_ZWITTERION_PRIMARY;REGISTRY_NEUTRAL_FORM_NOT_MIXED;PD_GATE |
| F3_021 | L-argininamide dihydrochloride | C6H17Cl2N5O | D2O | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | DIHYDROCHLORIDE_ASSUMPTION;COUNTERION_RETENTION;PD_GATE;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_022 | cholamide | C24H41NO4 | DMSO-d6 | X | 2/3/5 / 10/16/24 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_023 | 3-(2-hydroxybenzamido)-L-tyrosine zwitterion | C16H16N2O5 | DMSO-d6 | X | 2/3/5 / 10/16/24 | 1H;13C | SAMPLE_IDENTITY_CONFIRMATION_REQUIRED;NO_NITRO_GROUP_IN_ADOPTED_STRUCTURE |
| F3_024 | N-methylbenzamide | C8H9NO | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_025 | N-ethylbenzamide | C9H11NO | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_026 | N-isopropylbenzamide | C10H13NO | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_027 | N-benzylbenzamide | C14H13NO | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_028 | N-methylacetamide | C3H7NO | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_029 | N-methylpyridine-3-carboxamide | C7H8N2O | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_030 | N,N-dimethylbenzamide | C9H11NO | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_031 | N,N-diethylbenzamide | C11H15NO | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_032 | N-methyl-N-phenylbenzamide | C14H13NO | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_033 | N,N-dibenzylformamide | C15H15NO | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_034 | p-toluenesulfonamide | C7H9NO2S | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_035 | sulfamic acid | H3NO3S | D2O | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H(background/HOD only after fast exchange);15N optional;no 13C | NO_13C; D2O exchange; NO_13C;ORDINARY_ANALYTE_1H_EXCHANGE_SUPPRESSED_IN_D2O;15N_OPTIONAL |
| F3_036 | benzenesulfonamide | C6H7NO2S | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_037 | 4-fluorobenzenesulfonamide | C6H6FNO2S | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C;19F | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_038 | 4-methoxybenzenesulfonamide | C7H9NO3S | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | EARLY_COMPLEXITY_UPGRADE_IF_COVERAGE_GATE_FAILS |
| F3_039 | 4-trifluoromethylbenzenesulfonamide | C7H6F3NO2S | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C;19F | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_040 | 2-naphthalenesulfonamide | C10H9NO2S | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C | EARLY_COMPLEXITY_UPGRADE_IF_COVERAGE_GATE_FAILS |
| F3_041 | N-methyl-p-toluenesulfonamide | C8H11NO2S | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_042 | N-benzyl-p-toluenesulfonamide | C14H15NO2S | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES |
| F3_043 | phosphoramide | H6N3OP | D2O | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H(background/HOD only after fast exchange);31P;15N optional;no 13C | NO_13C; D2O exchange; NO_13C;ORDINARY_ANALYTE_1H_EXCHANGE_SUPPRESSED_IN_D2O;15N_31P_OPTIONAL;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_044 | phosphorodiamidic acid | H5N2O2P | D2O | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H(background/HOD only after fast exchange);31P;15N optional;no 13C | NO_13C; D2O exchange; NO_13C;ORDINARY_ANALYTE_1H_EXCHANGE_SUPPRESSED_IN_D2O;15N_31P_OPTIONAL;ANION_COUNTERION_UNKNOWN;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_045 | dimethyl phosphoramidate | C2H8NO3P | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_046 | diethyl phosphoramidate | C4H12NO3P | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_047 | diisopropyl phosphoramidate | C6H16NO3P | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_048 | diphenyl phosphoramidate | C12H12NO3P | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_049 | N-methyl diethyl phosphoramidate | C5H14NO3P | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_050 | N-benzyl diethyl phosphoramidate | C11H18NO3P | DMSO-d6 | H | 2/3/5 / 8/12/20 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_051 | cyclic phosphoramidate | C3H8NO3P | DMSO-d6 | M | 2/3/5 / 6/10/16 | 1H;13C;31P | STANDARD_IDENTITY_STEREO_CLUSTER_AND_CONVERGENCE_GATES;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |
| F3_052 | methyl phosphorodiamidate | CH7N2O2P | DMSO-d6 | R | 2/3/5 / 4/6/10 | 1H;13C;31P | EARLY_COMPLEXITY_UPGRADE_IF_COVERAGE_GATE_FAILS;ELEMENT_BASIS_COVERAGE_PREFLIGHT |

# 包内交付物与验收清单

| 目录 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| registry/ | 51 化合物身份来源和原 Figure 3 结构图 | 应含 F3_001–052，排除 F3_005 的执行范围 |
| config/ | compound profiles、场景、方法、QRRHO、参考、特殊路由、资源 policy | 机器可读 JSON/CSV |
| 01_goat_explicit/ | 每个候选的 goat.inp、start.xyz、atom/isotope map、validation、hash | 所有候选预生成，不等于全部提交 |
| data/ | scenario registry、GOAT manifest、effective manifest 模板 | 含 target、wave、state 和 bundle hash |
| scripts/ | 准备、控制、失败分类、builder、audit 和 checksums | 默认 dry-run/fail-closed |
| hpc/ | Slurm/site 配置、资源档、runtime/scratch/stage-out 模板 | 服务器路径由 site_config 提供 |
| gates/ | 身份、GOAT、DFT、reference、J、heavy-element 和 final receipt 模板 | 未审批不得继续 |
| docs/ | 工作流、HPC 恢复、化合物路由、限制和本报告 | 用于审查和 GitHub 交付 |
| package_metadata/ | inventory、SHA-256、audit report | 上传前重生成 |

## 最终科学验收条件

- 每个 figure_id 的身份、物种和固定组成场景有 hash-locked receipt；所有异常有人工决策记录。

- GOAT effective manifest 与提交/完成/失败/取消状态一致；没有把 completion-time bias 当作收敛。

- 每个固定组成独立完成构象去重、QRRHO 和权重；总人口归一且尾部受控。

- PBE0 与 revDSD 分支不混；TMS/参考与分析物完全同方法；校准集独立。

- ¹H/¹³C/¹⁹F/³¹P 输出符合元素和实验核种；交换质子与 D₂O 规则被执行。

- 所有合成外观图明确标注 SYNTHETIC APPEARANCE – NOT EXPERIMENTAL，且不移动 analyte chemical shifts。

- 包级 audit、代表性测试、输入 hash、最终 checksums 全部 PASS 后才能上传并释队。

# 参考依据

- ORCA 6.1 NMR tutorial

- ORCA 6.1 GOAT manual

- ORCA 6.1 parallel execution manual

- Schattenberg & Kaupp, JCTC 2021, high-level shielding benchmark

- Cohen et al., Molecules 2023, DELTA50 experimental benchmark

- Liang et al., JCTC, pcSseg basis-set assessment

- Yesiltepe et al., J Cheminform 2018, automated conformer/NMR workflows

非 ORCA 内容 原报告中的 LVK 候选对/后验附录与 NMR 计算无科学依赖。本计算包不复制其指标，也不把 LVK 分数用于任何 NMR 门控。